**Российская Федерация**



**Новгородской области Валдайского района**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**30.12.2022 № 285**

**с. Едрово**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, создания благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 26.02.2020 № 24 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Едровского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах».

2. Муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 30.12.2020 №164, считать утратившей силу с 01 января 2023 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Приложение

к постановлению Администрации

Едровского сельского поселения

от 30.12.2022 № 285

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Едровского сельского поселения**

**в 2023- 2025 годах»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Соисполнители муниципальной программы: нет.
3. Цели муниципальной программы: улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий

4. Задачи муниципальной программы: обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения; обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»;

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения».

« Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения».

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2023 | 1664600,00 | 5662000,00 |  |  | 7326600,00 |
| 2024 | 1749600,00 | 3774000,00 |  |  | 5523600,00 |
| 2025 | 1884200,00 | 3774000,00 |  |  | 5658200,00 |
| **Всего:** | **5298400,00** | **13210000,00** |  |  | **18508400,00** |

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2025 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2025 году числа дорожно-транспортных происшествий;

разработка к 2025 году технических паспортов дорог и планов дислокации дорожных знаков на дорогах поселения.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети**

**Едровского сельского поселения, приоритеты, цели государственной и**

**региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы**

**реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство Едровского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

         Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

         По состоянию на 01.11.2022 сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения составляет 41,039 километров, в том числе асфальтированных – 3,856 километра, грунтовых автомобильных дорог – 37,183 километров. Грунтовое дорожное покрытие требует постоянного текущего ремонта, в связи с климатическими условиями.

         Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

         В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение автомобильных дорог Едровского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовые риски.

Операционный риск включает в себя риски ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию средств бюджета Едровского сельского поселения, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с повышением стоимости выполнения работ по содержанию дорожного хозяйства и вызваны инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования подпрограмм муниципальной программы из бюджета Новгородской области.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Едровского сельского поселения

1. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения.
2. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
3. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Едровского сельского  поселения** | **областной  бюджет** | **федеральный  бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2023 | 298000,00 | 5662000,00 | 0 | 0 | 5960000,00 |
| 2024 | 285120,00 | 3774000,00 | 0 | 0 | 4059120,00 |
| 2025 | 419720,00 | 3774000,00 | 0 | 0 | 4193720,00 |
| **Всего:** | **1002840,00** | **13210000,00** | **0** | **0** | **14212840,00** |

1. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2025 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **Бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2023 | 1254480,00 | 0 | 0 | 0 | 1254480,00 |
| 2024 | 1254480,00 | 0 | 0 | 0 | 1254480,00 |
| 2025 | 1254480,00 | 0 | 0 | 0 | 1254480,00 |
| **Всего:** | **3763440,00** | **0** | **0** | **0** | **3763440,00** |

1. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение к 2025 году состояния улично-дорожной сети.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**Едровского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2023 | 32120,00 | 0 | 0 | 0 | 32120,00 |
| 2024 | 110000,00 | 0 | 0 | 0 | 110000,00 |
| 2025 | 110000,00 | 0 | 0 | 0 | 110000,00 |
| **Всего:** | **252120,00** | **0** | **0** | **0** | **252120,00** |

1. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

сокращение к 2025 году числа дорожно-транспортных происшествий.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения в 2023- 2025 годах»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Едровского сельского поселения.

2. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по разработке паспортов автомобильных дорог местного значения на территории Едовского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2023 | 80000,00 | 0 | 0 | 0 | 80000,00 |
| 2024 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 |
| 2025 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 |
| **Всего:** | **280000,00** | **0** | **0** | **0** | **280000,00** |

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

К 2025 году разработка паспортов на все дороги местного значения Едровского сельского поселения.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Едровского сельского поселения в 2023-2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование целевого показатели муниципальной подпрограммы** | | **Значение целевых показателей** | | | | | | |
| **2023** | | | **2024** | | | **2025** |
| 1. | | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | | Показатель 2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м | | 5000 | | | 5000 | | | 5000 |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, в зимний и летний периоды на территории Едровского сельского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке, % | | 100 | | | | | 100 | 100 | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1. Количество установленных дорожных знаков, шт. | | | | 2 | 2 | | | 2 | | |
| 3.2. | Разработка проектов дислокации дорожных знаков, шт. | | | | 5 | 5 | | | 5 | | |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Едровского сельского поселения в 2023-2025 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | | **Объем финансирования по**  **годам, руб.** | | | | |
| **2023** | | **2024** | | **2025** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Задача 1: Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-  2025 годы | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения  Областной бюджет | | 298000,00  5662000,00 | | 285120,00  3774000,00 | | 419720,00  3774000,00 |
| 1.1.1.1 | | в том числе выполнение работ по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам (приоритетный проект «Дорога к дому») | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-2025 год | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения  Областной бюджет | | 149000,00  2831000,00 | | 142560,00  1887000,00 | | 209860,00  1887000,00 |
| 1.1.1.1.1 | | -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Едрово ул.Щебзавода (участок дороги) | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023 | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения  Областной бюджет | | 149000,00  2831000,00 | |  | |  |
| 1.1.1.2 | | в том числе выполнение работ по ремонту прочих автомобильных дорог поселения | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-2025 | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения  Областной бюджет | | 149000,00  2831000,00 | | 142560,00  1887000,00 | | 209860,00  1887000,00 |
| 1.1.1.2.1 | | Ремонт автомобильных дорог д.Красилово  с.Едрово ул.Вокзальная | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023 | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения  Областной бюджет | | 149000,00  2831000,00 | |  | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **5960000,00** | | **4059120,00** | | **4193720,00** |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1.Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Администрация Едровского сельского поселения | | 2023-  2025 годы | 2.1 | Бюджет Едровского сельского поселения | 1254480,00 | | 1254480,00 | | 1254480,00 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **1254480,00** | | **1254480,00** | | **1254480,00** | |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1.обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Установка необходимых дорожных знаков | | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-2025 годы | 3.1 | Бюджет Едровского сельского поселения | | 10000,00 | | 10000,00 | | 10000,00 |
| 3.1.2. | Разработка планов дислокации дорожных знаков | | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-2025 годы | 3.1 | Бюджет Едровского сельского поселения | | 22120,00 | | 100000,00 | | 100000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **32120,00** | | **110000,00** | | **110000,00** |
| 4 | Подпрограмма «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1.обеспечение мероприятий по разработке паспортов автомобильных дорог местного значения на территории Едровского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Разработка паспортов автомобильных дорог местного значения | | | Администрация Едровского сельского поселения | 2023-2025 годы | 4.1. | Бюджет Едровского сельского поселения | | 80000,00 | | 100000,00 | | 100000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **80000,00** | | **100000,00** | | **100000,00** |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | | | | | | **7326600,00** | | **5523600,00** | | **5658200,00** |