**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**27.02.2020 № 26**

 **с. Едрово**

**Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных**

**дорог общего пользования населенных пунктов**

**Едровского сельского поселения на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Едровского сельского поселения, Постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 14.11.2017 №202 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на 2018-2020 годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2020 год.

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Едровский вестник».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утверждено

постановлением Администрации

Едровского сельского поселения

от 27.02.2020 № 26

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования**  | **Площадь ремонта** **(кв. м)** | **Виды работ** | **Сроки** |
| 1 | с.Едрово ул.Сосновая (участок дороги протяженностью 0,8 км)(мероприятие в рамках приоритетного проекта «Дорога к дому»)  | Общий объем-2720626 руб. в том числе:областной бюджет-2004000 руб.местный бюджет-716626 руб. | 4000 | Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала. Асфальтирование. | май-октябрь 2020 года |