**Российская Федерация**



**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 19.02.2018 № 28**

**с. Едрово**

**Об утверждении плана**

**мероприятий по ремонту**

**автомобильных дорог общего**

**пользования населенных пунктов**

**Едровского сельского поселения**

**на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Едровского сельского поселения, постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 14.11.2017 №202 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на 2018-2020 годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2018 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Едровский вестник» и на официальном сайте администрации Едровского сельского поселения.

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

**Утверждено**

**Постановлением Администрации**

**Едровского сельского поселения**

**от 19.02.2018 № 28**

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2018 год**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования** | **Площадь ремонта**  **(кв. м)** | **Виды работ** | **Сроки** |
| 1 | с.Едрово ул.Сосновая (проезд к школе (0,215 км)  д.Костелево  д.Большое Носакино  д.Афанасово  д.Рядчино (общая протяженность 2,4 км) | Общий объем-1030000 руб. в том числе:  областной бюджет-978000 руб.  местный бюджет-52000 руб. | 752,5  8400 | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | июнь-октябрь2018 года |