**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 06.07.2018 № 84**

**с. Едрово**

**О внесении изменений в**

**постановление от 19.02.2018**

**№ 28**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление Администрации Едровского сельского поселения от 19.02.2018 №14 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2018 год» следующие изменения:

 1.1.План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2018 год утвердить согласно Приложения.

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Едровский вестник» и на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

**Утверждено**

**постановлением Администрации**

**Едровского сельского поселения**

**от 04.07.2018 № 84**

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2018 год**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования**  | **Площадь ремонта** **(кв. м)** | **Виды работ** | **Сроки** |
| 1 | с.Едрово ул.Сосновая (проезд к школе (0,215 км)д.Костелевод.Рядчино (общая протяженность 1,8 км)  | Общий объем-1050658 руб. в том числе:областной бюджет-978000 руб.местный бюджет-72658 руб. | 752,55400 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материалаУкладка труб железобетонных | июль-октябрь2018 года |