**Российская Федерация**



**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 23.10.2017 № 175**

**с. Едрово**

**О внесении изменений в**

**постановление от 14.02.2017 №14**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление Администрации Едровского сельского поселения от 14.02.2017 №14 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год» следующие изменения:

1.1.План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год утвердить согласно Приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Едровский вестник» и на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утверждено

постановлением Администрации

Едровского сельского поселения

от 23.10.2017 № 175

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования** | **Площадь ремонта**  **(кв. м)** | **Виды работ** | **Сроки** |
| 1. | с.Едрово ул.Щебзавода(1,62 км)  с.Едрово ул.Животноводов (0,2 км) асфальтирование  с.Едрово ул.Сосновая(подъезд к школе) (0,1 км) | Общий объем-1340093,29 руб. в том числе:  областной бюджет-1273088 руб.  местный бюджет-67005,29 руб. | 6450  270 | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей двухслойных  Ремонт асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин асфальтобетоном | июнь-октябрь2017 года |
| 2. | Строительный контроль за ремонтом дороги: с.Едрово, ул.Щебзавода, ул.Животноводов (асфальтирование), ул.Сосновая (подъезд к школе) | Общий объем -34920 руб.  в том числе:  областной бюджет-20367 руб.  местный бюджет-14553 руб. |  | Строительный контроль за ремонтом дорог | июнь-октябрь2017 года |
| 3. | с.Едрово ул.Станционная(от д.63 до д.102) (0,3 км) | Общий объем- 91730 руб. в том числе:  областной бюджет-87143 руб.  местный бюджет-4587 руб. | 1224 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | август-октябрь2017 года |
| 4. | с.Едрово ул.Сосновая(проезд от д.48 до д.51, от д.52 до д.53) (0,19 км) | Общий объем- 58357 руб. в том числе:  областной бюджет-55439 руб.  местный бюджет-2918 руб. | 778,7 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | август-октябрь2017 года |
| 5. | д.Добывалово (проезд к железнодорожной станции) (0,27 км) | Общий объем- 80564 руб. в том числе:  областной бюджет-76535 руб.  местный бюджет-4029 руб. | 1075 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | август-октябрь2017 года |
| 6. | с.Едрово ул.Животноводов (0,3 км) грунтовка | Общий объем- 92030 руб. в том числе:  областной бюджет-87428 руб.  местный бюджет-4602 руб. | 1228 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | август-октябрь2017 года |