**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 30.05.2017 № 66**

**с. Едрово**

**О внесении изменений в**

**постановление от 20.02.2017 №15**

**«Об утверждении плана мероприятий**

**по ремонту автомобильных дорог**

**общего пользования населенных**

**пунктов Едровского сельского**

**поселения на 2017 год»**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 20.02.2017 №15 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год» следующие изменения:

 1.1. План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год читать согласно Приложения.

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Едровский вестник» и на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утверждено

постановлением Администрации

Едровского сельского поселения

от 30.05.2017г №66

**План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения на 2017 год**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем финансирования**  | **Площадь ремонта** **(кв. м)** | **Виды работ** | **Сроки** |
| 1 | с.Едрово ул.Щебзавода(1,62 км)с.Едрово ул.Животноводов (0,2 км)с.Едрово ул.Сосновая(подъезд к школе) (0,3 км) | Общий объем-1800000 руб. в том числе:областной бюджет-1600000 руб.местный бюджет-200000 руб. | 60001305 | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей двухслойных Ремонт асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин асфальтобетоном | июнь-октябрь2017 года |