Российская Федерация

Новгородская область

Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.10.2011    № 52

с. Едрово

О внесении изменений в Муниципальную                                                                                                                                        целевую программу «Комплексное

развитие инфраструктуры   водоснабжения

в Едровском сельском поселении                                                                                             на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Едровском сельском поселении  на 2011-2015 годы» утвержденную постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 19.10.2011 № 54 (далее Программа)

1.1. Заменить в паспорте Программы в разделе «Объем и источники финансирования Программы»: цифры «1,39» на «0,0», «1,6» на  «0,09», «2,5» на «2,9», « 2,0» на «4,5»

1.2 Приложение № 1 Мероприятия программы изложить в следующей редакции:

Приложение №1

Мероприятия Программы

| Наименование мероприятий | Срок реализац-ии (год) | Стоимость мероприятий (млн. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения | Средства областного бюджета |
| Разработка и изготовление проектно-сметной документации строительство водопроводных сетей село Едрово, улица Калинина, протяженностью 1900 метров. Экспертиза проектно-сметной документации | 2011 | 0,0405 | 0,0405 |  |
|  | 2013 | 0,09 | 0,09 |  |
| Строительство водопроводных сетей село Едрово улица Калинина | 2014 | 1,3 | 0,338 | 0,962 |
| Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей село Едрово улица Сосновая | 2014 | 1,5 | 0,422 | 1,078 |
| Строительство колодца деревня Плав | 2014 | 0,1 | 0,1 |  |
| Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей село Едрово улица Гражданская | 2015 | 1,5 | 0,422 | 1,078 |
| Строительство водопроводных сетей село Едрово улица Станционная | 2015 | 1,0 | 0,26 | 0,74 |
| Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей село Едрово улица Щебзавода | 2015 | 2,0 | 0,422 | 1,578 |
| Итого: |  | 7,5305 | 2,0945 | 5,4360 |

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Едровский вестник».

Глава  Едровского сельского поселения				  Ю.Н.Апраксин