Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2009 № 42

с. Едрово

Об утверждении Мероприятий

муниципальной  целевой  Прог-

раммы «Модернизация жилищно-

коммунальнального хозяйства

Едровского сельского поселения

на 2009-2012годы»

1.Утвердить прилагаемые  Мероприятия муниципальной  целевой  Программы «Модернизация жилищно - коммунальнального хозяйства

Едровского сельского поселения на 2009-2012годы»

Глава Едровского сельского поселения         			Ю.Н.Апраксин

Утверждены

Постановлением администрации

Едровского сельского поселения

№ 42 от 16.09.2009

Мероприятия

Муниципальной целевой программы

«Модернизация жилищно - коммунального хозяйства

Едровского сельского поселения на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель | Стоимость мероприятий (млн.руб.) |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство газовой котельной Ул. Сосновая Ул.Щебзавод | 2010 2011 | Организация одобренная в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 30,0 30,0 | - - | 30,0 - | - 30,0 | - - | Бюджеты: Новгородской области, Валдайского муниципального района, Едровского сельского поселения |
| 2. | Строительство уличного газопровода |  | -«- |  |  |  |  |  | -«- |
|  | от ШРП до котельной №1 | 2010 |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - |  |
|  | ул.Сосновая | 2009 |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - |  |
|  | ул. Станционная | 2010 |  | 3,0 | - | 3,0 | - | - |  |
|  | от ШРП до котельной №2 | 2010 |  | 7,5 | - | 7,5 | - | - |  |
|  | ул.Гражданская | 2010 |  | 7,5 | - | 7,5 | - | - |  |
|  | Ул. Строителей | 2010 |  | 3,0 | - | 3,0 | - | - |  |
|  | Ул.Белова | 2010 |  | 1,8 |  | 1,8 | - | - |  |
|  | Ул. Ленинградская | 2010 |  | 4,5 | - | 4,5 | - | - |  |
|  | Ул.Животноводов | 2010 |  | 3,0 | - | 3,0 | - | - |  |
|  | Ул. Калинина | 2010 |  | 3,9 | - | 3,9 | - | - |  |
|  | Ул.Щебзавода | 2011 |  | 1,8 | - | - | 1,8 | - |  |
| 3. | Строительство скважин |  | -«- |  |  |  |  |  | -«- |
|  | Ул. Сосновая | 2010 |  | 1,5 | - | 1,5 | - | - |  |
|  | Ул.Строителей | 2010 |  | 1,5 |  | 1,5 | - | - |  |
|  | Дер. Плав | 2010 |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - |  |
| 4. | Перекладка водопровода | -«- |  |  |  |  |  |  | -«- |
|  | Ул. Сосновая | 2010 |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - |  |
|  | Ул. Гражданская | 2011 |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - |  |
| 5. | Новое строительство водопровода | -«- |  |  |  |  |  |  | -«- |
|  | Ул.Станционная | 2011 |  | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |
|  | Ул.Калинина | 2010 |  | 1,3 | - | 1,3 | - | - |  |
|  | Ул.Строителей | 2010 |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - | Областной бюджет 1 млн.350 тыс. руб. Местный бюджет 150 тыс.руб |
|  | ИТОГО | 2009 |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  | 2010 |  | 71,1 | - | 71,1 | - | - |  |
|  |  | 2011 |  | 35,8 | - | - | 35,8 | - |  |
|  |  | 2012 |  | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 110,5 | 3,6 | 71,1 | 35,8 |  |  |