Российская   Федерация

Валдайского района   Новгородской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2009  № 57

с. Едрово

Об утверждении Плана  мероприя-

тий по предотвращению распростра-

нения и уничтожению борщевика

Сосновского на территории Едров-

ского сельского поселения

В целях  предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории Едровского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Едровского сельского поселения.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на специалиста администрации Едровского сельского поселения С.В.Малышеву.

Глава  Едровского сельского поселения		     		  Ю.Н.Апраксин

Утвержден

Постановлением администрации

Едровского сельского поселения

№ 57 от 30.11.2009

ПЛАН

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению

борщевика Сосновского на территории Едровского сельского поселения на 2009 – 2012 годы

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не допускать соцветий борщевика Сосновского, скашивать на земельных участках в село Едрово, по адресу: - ул. Ленинградская дом 1б (магазин № 40 Валдайского ТТП); -ул. Московская дом 1а (Путевой дворец); -ул. Ленинградская дом 1а (бесхозяйный); -ул. Московская дом 1б (магазин № 107 Валдайского ТТП) | май, июнь, июль, август, (два раза в месяц) | Администрация Едровского сельского поселения |
| 2 | Организация мероприятий по обследованию земельных участков с целью выявления мест локализации зарослей борщевика Сосновского и определения занимаемых им площадей | 2010-2012 годы | Администрация Едровского сельского поселения |
| 3 | Проведение информирования населения Едровского сельского поселения об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости своевременного скашивания или применения других методов его уничтожения | 2009-2012 годы | Администрация Едровского сельского поселения |