**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Валдайский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**17.01.2025 № 9**

 **с. Едрово**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на 2025- 2027 годы»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, создания благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с постановлением Администрации Едровского сельского поселения от 26.02.2020 № 24 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Едровского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на 2025- 2027 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Приложение

к постановлению Администрации

Едровского сельского поселения

от 17.01.2025 № 9

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения**

**на 2025- 2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на**

**2025- 2027 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Соисполнители муниципальной программы: нет.
3. Цели муниципальной программы: улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий

 4. Задачи муниципальной программы: обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения; обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.

 5. Подпрограммы муниципальной программы:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»;

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения».

 6.Сроки реализации муниципальной программы: 2025-2027 годы.

 7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (руб.):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2025 | 3036910,40 | 4415000,00 |  |  | 7451910,40 |
| 2026 | 2324200,00 | 2943000,00 |  |  | 5267200,00 |
| 2027 | 3082300,00 | 2943000,00 |  |  | 6025300,00 |
| **Всего:** | **8443410,40** | **10301000,00** |  |  | **18744410,40** |

 8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2027 году числа дорожно-транспортных происшествий.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети**

**Едровского сельского поселения, приоритеты, цели государственной и**

**региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы**

**реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство Едровского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

 Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

         Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

         По состоянию на 01.01.2024 сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения составляет 43,066 километров, в том числе асфальтированных – 3,856 километра, грунтовых автомобильных дорог – 39,210 километров. Грунтовое дорожное покрытие требует постоянного текущего ремонта, в связи с климатическими условиями.

         Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

         В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение автомобильных дорог Едровского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовые риски.

Операционный риск включает в себя риски ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию средств бюджета Едровского сельского поселения, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с повышением стоимости выполнения работ по содержанию дорожного хозяйства и вызваны инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования подпрограмм муниципальной программы из бюджета Новгородской области.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на**

**2025- 2027 годы»**

1. Исполнители подпрограммы:

 Администрация Едровского сельского поселения

1. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения.
2. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.
3. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2025 | 2497895,40 | 2207500,00 | 0 | 0 | 4705395,40 |
| 2026 | 1051750,00 | 1471500,00 | 0 | 0 | 2523250,00 |
| 2027 | 1819850,00 | 1471500,00 | 0 | 0 | 3291350,00 |
| **Всего:** | **5369495,40** | **5150500,00** | **0** | **0** | **10519995,40** |

1. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на**

**2025- 2027 годы»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **Бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2025 | 529015,00 | 2207500,00 | 0 | 0 | 2736515,00 |
| 2026 | 1262450,00 | 1471500,00 | 0 | 0 | 2733950,00 |
| 2027 | 1262450,00 | 1471500,00 | 0 | 0 | 2733950,00 |
| **Всего:** | **3053915,00** | **5150500,00** | **0** | **0** | **8204415,00** |

1. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории**

**Едровского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Едровского сельского поселения на**

**2025- 2027 годы»**

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Едровского сельского поселения.
2. Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения.
3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **бюджет Едровского сельского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2025 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 |
| 2026 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** | **20000,00** | **0** | **0** | **0** | **20000,00** |

1. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы:

сокращение к 2023 году числа дорожно-транспортных происшествий.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Едровского сельского поселения на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показатели муниципальной подпрограммы** | **Значение целевых** **показателей** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»  |
| 1.1. | Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 1850 | 1100 | 1100 |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения» |
| 2.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог, в зимний и летний периоды на территории Едровского сельского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке, % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения» |
| 3.1. | Показатель 1. Количество установленных дорожных знаков, шт. | 2 | 2 | 0 |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Едровского сельского поселения на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, руб.** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Едровского сельского поселения. |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Едровского сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселенияОбластной бюджет | 2497895,402207500,00 | 1051750,001471500,00 | 1819850,001471500,00 |
| 1.1.1.1 | в том числе выполнение работ по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам (приоритетный проект «Дорога к дому») | Администрация Едровского сельского поселения | 2025-2027 год | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселенияОбластной бюджет | 750955,932207500,00 | 38800,00735750,00 | 38800,00735750,00 |
| 1.1.1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Макушино Едровского сельского поселения Валдайского района Новгородской области | Администрация Едровского сельского поселения | 2025 | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселенияОбластной бюджет | 750955,932207500,00 |  |  |
| 1.1.1.2 | Ремонт прочих дорог Едровского сельского поселения | Администрация Едровского сельского поселения | 2025-2027 | 1.1 | Бюджет Едровского сельского поселения | 1746939,47 |  |  |
| **ИТОГО:** | **4705395,40** | **2523250,00** | **3291350,00** |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения»  |
| 2.1. | Задача 1.Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Едровского сельского поселения за счет средств бюджета Едровского сельского поселения |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Едровского сельского поселения | 2025-2027 годы | 2.1 | Бюджет Едровского сельского поселенияОбластной бюджет | 529015,002207500,00 | 1262450,001471500,00 | 1262450,001471500,00 |
| **ИТОГО:** | **2736515,00** | **2733950,00** | **2733950,00** |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения» |
| 3.1. | Задача 1.обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Едровского сельского поселения. |
| 3.1.1. | Установка необходимых дорожных знаков | Администрация Едровского сельского поселения | 2025-2027 годы | 3.1 | Бюджет Едровского сельского поселения | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| **ИТОГО:**  | **10000,00** | **10000,00** | **0** |
| **Всего по муниципальной программе** | **7451910,40** | **5267200,00** | **6025300,00** |